## Slide 1
网络安全漏洞扫描与修复进展
第一季度漏洞发现与修复情况
🔍
扫描资产数量
428
覆盖率98.2%
🐛
发现漏洞总数
342
较上季度减少8.3%
✓
已修复漏洞
263
修复率76.9%
⚠
高危漏洞数量
87
已修复76个(87.4%)
漏洞类型分布与修复情况
[图表占位 - Chart.js图表]
(需要安装Playwright: pip install playwright)
高危漏洞修复进度与重点待整改项
核心业务系统漏洞修复
92.7%
办公内网系统漏洞修复
84.5%
周边业务系统漏洞修复
65.8%
• 待修复：数据中心API接口存在未授权访问漏洞（高危）- 预计5月15日完成整改
• 待修复：内部办公系统存在跨站脚本漏洞（中危）- 已安排5月10日前修复
7